График и работна програма на План за управление на речните басейни В дунавски район за управление на водите

І.  Поглед назад

Директива 2000/60 на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз от 23.10.2000 г. установи рамката на действията на Общността в областта на политиката на водите и постави началото на една радикална реформа в управлението на водите и водното законодателство. Рамковата директива за водите има за цел да промени подходите и действията на управленската администрация, на стопанските и неправителствени субекти и на цялото гражданско общество по отношение на използването, опазването и съхранението на водите и водните ресурси.

Основен елемент и инструмент за реализацията на целите на Рамковата Директива за водите са Плановете за Управление на Речните Басейни. Изготвянето на Планове за Управление на Речните Басейни и насърчаването на активното участие на цялото гражданско общество във всеки етап от тяхното изготвяне е важно условие за успешното  изготвяне на Плана и прилагане на Директивата.

ІІ. Основания за изготвяне на :

- Работната програма

- Раздел VІ, чл.157 от ЗВ (изм.- ДВ, бр.65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.);

- На база отчитане на  извършените до края на 2006 г. дейности по разработването на План за управление на речните басейни в Дунавски район.

- Графикът

- Чл. 168 б, ал.1 на Закона за водите;

- Чл. 14, ал. 1 на Директива 2000/60 на ЕС.

ІІІ. Цели за изготвяне на :

- Работната програма

- Информиране на обществеността за предстоящите дейности по изготвянето на ПУРБ, три години преди окончателното им завършване;

- Създаване на организация за изпълнението на ПУРБ.

2. Графикът

Основната цел на графика е да представи сроковете и етапите за информиране на обществеността на отделните етапи  при изготвяне  на ПУРБ, в съответствие с изпълнението на изискванията на Директива 2000/60 на ЕС и  установените проблеми при управлението на водите, както и тяхното решаване, пряко свързани с разработването на ПУРБ.

ІV. Начин на  изготвяне на дейностите по Работната програма

Една част от разработките до 2006 год. по ПУРБ, бяха изготвени само от експертите на Басейновата дирекция. Друга част се разработиха от външни изпълнители, чрез обществена поръчка, или чрез външно финансиране, а трета част се изпълниха на основата на двустранно сътрудничество между Басейновите дирекции и външни консултанти.

В зависимост от този начин на изпълнение на разделите и точките от ПУРБ, който ще продължи и за предстоящите дейности, се прие  маркирането им с различни цветове:

- с тъмно зелен фон се оцветявят дейностите изготвени, или предстоящи за изготвяне от от външни изпълнители;

- със светло зелен фон се маркират изпълнените и предстоящите за изпълнение дейности, от Басейновите Дирекции, съвместно с външни консултанти;

- със син фон са дейностите, които Басейновите Дирекции са разработили и ще продължат да разработват самостоятелно.

Приложение №3

График

За информиране на обществеността по изготвянето на ПУРБ

| задачи | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1.Публикуване на график и работна програма за разработването на плана за управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Консултиране и становища по графика и работната програма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Междинен преглед на установени проблеми, свързани с управлението на водите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Консултиране за значимите проблеми при управлението на водите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Обсъждане и събиране на информация за подготовката на програмите от мерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Консултиране на списъкът на програмите от мерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Изготвяне на черновата на плана за управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Обществено обсъждане на черновите на ПУРБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготвяне на окончателен ПУРБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготвяне на резюме на ПУРБ и публикуване на плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графикът представя сроковете за изпълнение изискванията на Директива 2000/60 на ЕС по някои от нейните елементи, свързани с информиране на обществеността.

Приложение №4

СпИСЪК  НА  НЕОБХОДИМИТЕ  консултантски услуги  ЗА ИЗГОТВЯНЕ  НА  ПУРБ

в  дунавски  РАЙОН за басейново управление

| № услуга | Необходими консултански услуги | 2007 лв. | 2008 лв. | Общо лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуга 1 | Валидиране на определените по Типология-ситема Б типове повърхностни водни тела | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| Услуга 2 | Определяне на рефентните условия за типовете повърхностни води “реки” и “езера” в ДРБ и интеркалибрационни места | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| Услуга 3 | Определяне на класификационна система за оценка на екологичното състояние на отделните типове повърхностни води | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| Услуга 4 | Определяне на фоновите концен-трации за подземните водни тела | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| Услуга 5 | Съставяне на водностопански баланси на речните басейни - Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и добружанските реки | МОСВ | МОСВ | МОСВ |
| Услуга 6 | Определяне ня максималния еко-логичен потенциал за силномоди-фицираните и изкуствени водни тела | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| Услуга 7 | Оценка на ресурсите на подземните водни тела и връзката им с повърх-ностни води | 40 000 | 40 000 | 80 000 |
| Услуга 8 | Определяне на критерии за оценка на доброто количествено състояние на подземните водни тела | 10 000 |  | 10 000 |
| Услуга 9 | Определяне на целите за защитени-те територи и зоните обявени за опазване на местообитания и био-логечни видове, в които поддържа-нето или подобряване състоянието на водите е важен фактор за тяхно-то опазване | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| Услуга 10 | Определяне на значимите отрасли в промишлеността и икономически анализ на водоползването за тези отрасли, анализ на водоплозването в секторите на селското стопанство туризма и услугите | 50 000 |  | 50 000 |
| Услуга 11 | Консултански услуги за разработ-ване на програми от мерки за различните видове въздействия | 200 000 | 500 000 | 700 000 |
| Услуга 12 | Изграждане на система за ранно предупреждение при риск от наводнения | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| Услуга 13 | Оценка на икономическата ефективност, социалната поносимос и полза от прилаганата мярка |  | 200 000 | 200 000 |
| Услуга 14 | Методика за изработване на иконо-мическия анализ на програмите от мерки | 100 000 |  | 100 000 |
| Услуга 15 | Инвестиционен анализ на програмите от мерки | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| Общо |  |  |  | 2 990 000 |